新华国际商学院智慧教室装修项目招标文件

根据辽大党发[1999]28号文件精神，结合辽宁大学专项维修工程情况，为了保证工程质量和节约投资，决定对新华国际商学院智慧教室装修项目进行招标，具体内容如下：

- 工程名称：

新华国际商学院智慧教室装修项目

二、工程内容及工程量

说明：

1、本工程计划工期25天，11月13日开始进场施工；

2、投标报价要求：投标报价时，部分项目不注明报价，视为包含在其他项；注明综合单价和合价，最后汇总出总价；本工程要严格按照建设单位提供的工程量进行清单报价，否则视为弃标。

（一）分部分项工程量清单：

详见工程量清单附件。

（二）措施项目清单：按照《建筑工程工程量清单计价规范》自行编写报价，如不编写报价，视为包含以上价格中。（注：详见工程量清单附表，清单内所有主材必须为国标产品并注明主材品牌）

（三）其他项目清单：

| 序号 | 名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（暂列金额是现场签证费用，在投标总价中必须包含，工程完工如不发生，结算时扣除） | 5000元 |

三、质量要求及验收标准：

达到合格工程标准,并严格按照辽宁省《建筑工程质量验收评定标准》验收。

四、投标要求：

1、报价：按照建设单位提供的工程内容及工程量清单编制详细的工程预算报价，请密封后送达。

2、投标文件：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业施工资质：建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证明复印件并加盖公章；（如资质顺延，需提供有关部门发布的通知并加盖公司公章，并顺延日期在文件顺延日期范围内，否则视为不合格处理）

（3）安全生产许可证；

（4）公司近三年同类工程业绩，实例至少三项；同类业绩应附合同并加盖供应商公章；

（5）法人委托授权书。

（6）此工程拦标价为15.157万元，包含暂列金，超过此拦标价视为废标。

3、上述报价单及投标文件一式三份密封后，各投标单位必须在2023年11月8日10:00—16:00将胶装密封投标文件送至辽宁大学蒲河校区正门门卫处，联系人：张老师，电话：62602299，13342280997。

五、付款方式：

合同签定后支付30%预付款，竣工验收合格并由发包人出具书面验收合格文件后支付至合同额的80%，发包方及发包方上级主管部门指定的审计机构审定后支付至审定额的97%，余款为质保金，质保期满两年后无质量问题一次付清（无利息）。

六、中标处理：

投标单位接到中标通知后与辽宁大学签订正式施工合同，否则按废标处理。

七、其它。

1.整个项目实施过程中注重成品保护，如由于施工过程中造成原有设施损坏，中标单位无条件修复或赔偿。

2.工程竣工验收合格后1个月内，施工单位需要报送工程结算材料。工程结算审减率在15%及以下，工程结算审核费用由建设单位负担；工程结算审减率超过15%以上部分，工程结算审核费用由施工单位负担。

3. 由于学校假期特殊原因，施工合同签订和工程款支付略有暂缓，施工单位不得以此借口拖延施工进度。

辽宁大学后勤工作处

2023年11月1日

附件：

| 新华国际商学院智慧教室装修项目工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 教室装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 双开防盗门（1920㎜x1670㎜） | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 单开防盗门（1920㎜x860㎜） | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 指纹锁（指纹＋密码） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 五金件（不锈钢材质） | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 平面灯（1200㎜x300㎜） | 个 | 15 |  |  |
| 6 | 筒灯（3w） | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 五孔面板（10A） | 个 | 13 |  |  |
| 8 | 三孔面板（16A） | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 电路改造（强电，含4x16+1入户电缆93m） | m2 | 94.66 |  |  |
| 10 | 粉刷界面剂 | m2 | 105.51 |  |  |
| 11 | 裂缝与缝隙处理 | m2 | 105.51 |  |  |
| 12 | 墙面石膏找平 | m2 | 105.51 |  |  |
| 13 | 刮大白 | m2 | 105.51 |  |  |
| 14 | 基层处理打磨 | m2 | 105.51 |  |  |
| 15 | 乳胶漆 | m2 | 105.51 |  |  |
| 16 | 棚面黑色乳胶漆喷涂 | m2 | 105.51 |  |  |
| 17 | 石膏板轻钢龙骨造型棚 | m2 | 94.66 |  |  |
| 18 | 踢脚线（60㎜高） | m | 40 |  |  |
| 19 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 材料运费 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 地面保护 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 石膏板（1200㎜x2400㎜x9.5㎜） | m2 | 104 |  |  |
| 24 | 欧松板（1220㎜x2440x15㎜） | m2 | 45 |  |  |
| 25 | 包窗口 | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 窗帘（阳光卷帘1800x1600㎜） | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 木饰面板（穿孔吸音板198x2440x15㎜） | m2 | 45 |  |  |
| 28 | 轻钢龙骨（#38㎜龙骨返50㎜） | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 木方（20㎜x30㎜） | 根 | 150 |  |  |
| 30 | 钉子 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 玻璃胶、发泡胶 | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 暖气罩（金属木纹色600㎜x1200㎜） | 个 | 4 |  |  |
| 33 | 软包软包面积（7.42x.8+5x2.8） | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 清洁费 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | logo及背景字（雪弗板20㎜/喷漆） | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 地板（厚度12㎜） | m2 | 105 |  |  |
| 37 | 原墙壁、地面开槽及恢复 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 文明施工 | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 原有灯具、木门、连排座椅拆除，搬运至校内指定位置（无损拆除搬运） | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 弱电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜（按教室用电总功率选配，带漏电保护功能） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜（42U，600mmx800mmx2055mm） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 地插盒底盒 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 多媒体地插盒 | 套 | 8 |  |  |
| 5 | 桌插盒 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 6类室内非屏蔽双绞线（DS-ZC6U-A/LS） | 箱 | 2 |  |  |
| 7 | RJ45水晶头（DS-ZJ6U） | 袋 | 2 |  |  |
| 8 | 6类非屏蔽跳线2m（DS-ZT6U-A2/CM） | 根 | 10 |  |  |
| 9 | 6类非屏蔽跳线3m（DS-ZT6U-W3/LS） | 根 | 10 |  |  |
| 10 | 线缆管理器（DS-ZCMKC11-1） | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 6类非屏蔽模块（DS-ZM6EU-W） | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 6类非屏蔽配线架（DS-ZP6EU-24） | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 双孔面板 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | USB A-B线（20m） | 条 | 2 |  |  |
| 15 | HDMI线（20m） | 条 | 3 |  |  |
| 16 | HDMI（3m） | 条 | 16 |  |  |
| 17 | 话筒线（RVPE2x0.5连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台） | m | 100 |  |  |
| 18 | 音箱线（2x2.5连接线阵、专业音箱等音箱到功放） | m | 100 |  |  |
| 19 | 通讯线（RVV3x0.75） | m | 100 |  |  |
| 20 | 电源线（DS-1RVV2x1） | m | 100 |  |  |
| 21 | 电源线（RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3x1.5） | m | 100 |  |  |
| 22 | 音频连接线（1.8m音频连接线：卡侬头（母）x1卡侬头（公）x1，线径：0.3mm，音频处理器--功放，无线话筒--调音台，音频处理器--调音台） | 根 | 12 |  |  |
| 23 | 音频连接线（1.8m音频连接线：3.5（耳机插头）x1,6.35话筒插头x2,线径：0.3mm，PC/手机/视频会议终端--调音台，调音台编组输出） | 根 | 3 |  |  |
| 24 | 桥架（含支架、横担、胀栓、连接片、螺丝、吊杆等） | m | 20 |  |  |
| 25 | 金属包塑软管 | 箱 | 1 |  |  |
| 26 | 镀锌管（管盒连接器、直接、八角盒、吊杆、管卡、胀栓等） | m | 200 |  |  |
| 27 | 其他（电气） | 项 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 措施费税金 |  |  |  |  |
| 四 | 暂列金 |  |  | 5000 | 5000 |
|  | 总计 |  |  |  |  |